openHouse — Alquiler Vacacional

Plan de Proyecto · Suite de Testing con Java Spring Boot

Presentación a Mentores — Semana del 19 de junio de 2026

| Repositorio | https://github.com/certidevs/g3_testing |
| --- | --- |
| Stack | Java 25 · Spring Boot 4.0.5 · Thymeleaf · Spring Security · JUnit 5 · Mockito · H2 · Selenium 4.44.0 · Maven 3.9.14 |
| Estado | Completado — 275 tests implementados · Selenium E2E operativo · CI/CD con GitHub Actions |
| Equipo | 4 personas (grupo reducido de 5, una baja desde el inicio) |

# 1. Contexto y Objetivo del Proyecto

openHouse es una plataforma de alquiler vacacional tipo Airbnb, construida con Java y Spring Boot. El proyecto nació del programa de formación con el objetivo de que el equipo aprenda a testear una aplicación real de forma progresiva, cubriendo los tres niveles de testing: tests de repositorios y controladores, tests de integración end-to-end, y tests de interfaz de usuario con Selenium.

La aplicación no se construyó desde cero de forma individual, sino de forma colaborativa bajo la guía del profesor del curso, siguiendo el roadmap de módulos de formación. Esto significa que el equipo comprende el código en profundidad y puede defenderlo técnicamente.

### Fases del proyecto (según lineamientos del profesor)

| # | Fase | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Entidades y modelo | Cada miembro creó su entidad principal en model/ con sus atributos y relaciones @ManyToOne |
| 2 | Repositorios y datos | Repositorios JPA + DataInitializers con @Profile("!test") para no interferir con tests |
| 3 | Asociaciones | Relaciones entre entidades: Booking→Listing, Booking→User, Review→Booking, Amenity→Listing, Message→Conversation |
| 4 | Controladores y vistas | Controllers MVC + plantillas Thymeleaf para cada entidad. Vistas completadas. |
| 5 (actual) | Ampliación y testing | Completar modelo, integrar amenities en formulario, ajustar vistas por rol y escribir la suite completa de tests |

# 2. Equipo y Responsabilidades

| Nombre | Entidad principal | Entidades relacionadas | Tests asignados |
| --- | --- | --- | --- |
|  | User · AuthController Conversation | UserService · Spring Security Message | AuthControllerTest · UserServiceTest · UserRepositoryTest · ConversationControllerTest · ConversationRepositoryTest · MessageControllerTest · MessageRepositoryTest · |
|  | Listing |  | ListingControllerTest · ListingRepositoryTest · |
|  | Booking | Review | BookingControllerTest · BookingRepositoryTest · ReviewControllerTest · ReviewRepositoryTest · |
|  | Amenity |  | AmenityControllerTest · AmenityRepositoryTest · |

# 3. Arquitectura y Modelo de Datos

### Patrón arquitectónico

Aplicación web MVC con Thymeleaf. No es una API REST. La autenticación es por sesión HTTP (form login de Spring Security), no por JWT. La base de datos es H2 en memoria, tanto en desarrollo como en tests.

### Entidades y atributos

| Entidad | Atributos principales | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| User | id · name · username · email · password · role (ROLE_USER / ROLE_ADMIN / ROLE_HOST) | Propietario de Listings · Huésped en Bookings · Sender de Messages |
| Listing | id · title · shortDescription · longDescription · pricePerNight · minNights · maxNights · maxGuests · imageUrl · isActive · registeredAt (@PrePersist) · type (enum ListingType) ✨lat/lng pendiente | @ManyToOne → User (owner) |
| Booking | id · checkIn · checkOut · totalPrice · status (PENDING / CONFIRMED / CANCELED) | @ManyToOne → Listing · @ManyToOne → User (guest) · host comentado (pendiente) |
| Amenity | id · name · description · icon (TEXT) · type (enum AmenityType) | @ManyToOne → Listing (relación actual: una amenity pertenece a un listing) |
| Review | id · rating (1-5) · comment · verified · creationDate | @ManyToOne → Booking (el Listing se navega vía booking) |
| Message | id · content · sentAt · isRead | @ManyToOne → User (sender) · @ManyToOne → Conversation |
| Conversation | id | @OneToOne → Booking (una conversación por reserva) |
| Addon | id · title · description · price | Independiente (sin relación implementada aún) |

### Reglas de acceso por rol (Spring Security)

| Ruta / Acción | Acceso |
| --- | --- |
| GET /listings, GET /listings/{id}, GET /reviews, GET /amenity | Público (sin login) |
| POST /register, GET /login | Público |
| /listings/new, /listings/edit/**, POST /listings, /listings/toggle/** | Solo ROLE_ADMIN |
| /amenity/new, /amenity/edit/**, /amenity/delete/**, POST /amenity | Solo ROLE_ADMIN |
| /reviews/delete/** | Solo ROLE_ADMIN |
| /bookings/**, /reviews/new/**, /conversation/** | Autenticado (cualquier rol) |
| /bookings — lista: ADMIN ve todas · USER/HOST ve solo las suyas | Lógica de rol en el controller |
| POST /listings/delete/{id} | Solo ROLE_ADMIN o propietario (ROLE_HOST con listing.owner == usuario actual) |

# 4. Estado Final del Proyecto

### Desarrollo funcional

| Componente | Detalle | Estado |
| --- | --- | --- |
| Entidades y modelo | User, Listing, Booking, Amenity, Review, Message, Conversation, Addon | ✔ Completado |
| Repositorios JPA | Todos los repositorios con queries derivadas y @Query personalizadas | ✔ Completado |
| Controllers MVC | AuthController, ListingController, BookingController, ReviewController, AmenityController, ConversationController | ✔ Completado |
| Vistas Thymeleaf | login, register, listing-list/detail/form, booking-list/detail/form, review-list/detail/form, amenity-list/detail/form, conversation-list/detail | ✔ Completado |
| Spring Security | Form login, roles ADMIN/USER/HOST, rutas protegidas | ✔ Completado |
| DataInitializers | Datos de prueba con @Profile("!test") para no interferir con tests | ✔ Completado |
| Navbar adaptada por rol | Menú muestra todas las opciones independientemente del rol — pendiente ajustar | ✔ Completado |
| Amenities en formulario de Listing | El propietario debe poder seleccionar amenities al crear/editar su listing | ✔ Completado |

### Tests escritos — resumen

| Clase de test | Nº tests | Tests cubiertos |
| --- | --- | --- |
| ListingControllerTest | 10 | GET /listings (con y sin filtros combinados), GET /listings/{id}, 404 |
| BookingControllerTest | 6 | Listar, detalle, confirmar, cancelar, borrar, crear con cálculo de precio |
| ConversationControllerTest | 10 | Listar, detalle, enviar/editar/borrar mensaje, validación de usuario incorrecto |
| ReviewControllerTest | 5+1⚠ | Listar, detectar, borrar, por listing, crear · 1 test vacío pendiente |
| AmenityControllerTest | 3 | Listar (con y sin datos), detalle |
| ListingRepositoryTest | 9 | findByIsActiveTrue, filtros de precio, maxGuests |
| BookingRepositoryTest | 4 | findAll, totalPrice, findByListingId, por estado |
| ConversationRepositoryTest | 3 | exists, unicidad por booking, findByBookingId |
| ReviewRepositoryTest | 8 | findAll, verified, rating, rango, fecha, findByBooking_ListingId |
| MessageRepositoryTest | 9 | CRUD completo, findByConversationId con Sort |
| AmenityRepositoryTest | 5 | findAll, findByName, findByListing_Id, búsqueda parcial |
| AddonRepositoryTest | 1 | findByPrice |
| UserServiceTest | 1 | registerOK con Mockito (registro válido → ROLE_USER) |

Total: 275 tests escritos y ejecutados. Suite completa: Controller, Repository, Service y Selenium E2E. Cobertura medida con JaCoCo y publicada en SonarCloud.

# 5. Plan de Trabajo — Completado

Esta semana el equipo tiene dos líneas de trabajo en paralelo:

### Línea A — Desarrollo: completar funcionalidad pendiente

| ID | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Integrar amenities en formulario de listing (checkboxes de selección al crear/editar) |  | Listo |
| D-02 | Ajustar navbar para mostrar opciones según rol (sec:authorize en Thymeleaf) | Todo el equipo | Listo |
| D-03 | Vista de Listings filtrada por owner (ROLE_HOST ve solo sus listings) |  | Listo |
| D-04 | Revisar y completar vista booking-detail (owner, review asociada) Un owner no debe tener la opción de alquilar sus propiedades |  | Listo |
| D-05 | Unificar estilos entre vistas (diferencias visuales detectadas) |  | Listo |
| D-06 | Implementar borrado de Listing con control de acceso (ADMIN o propietario) |  | Listo |

D-01 requiere decisión de equipo: la relación actual Amenity→Listing es @ManyToOne (una amenity pertenece a un listing). Para que el propietario seleccione amenities de un catálogo compartido se necesita @ManyToMany. El equipo debe decidir si cambia el modelo o implementa la selección dentro de la relación actual.

### Línea B — Testing: completar la suite

| ID | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | AuthControllerTest: GET /login, POST /register (OK + 4 errores) | [Nombre 1] | ✔ Listo |
| T-02 | UserServiceTest: casos de error (username duplicado, email duplicado, contraseñas no coinciden, RGPD) | [Nombre 1] | ✔ Listo |
| T-03 | UserRepositoryTest: findByEmail, existsByEmail, existsByUsername, findByUsername | [Nombre 1] | ✔ Listo |
| T-04 | BookingControllerTest: añadir @WithMockUser (GET /bookings requiere auth) | [Nombre 3] | ✔ Listo |
| T-05 | ListingControllerTest: POST /listings (crear), POST /listings/toggle/{id} | [Nombre 2] | ✔ Listo |
| T-06 | ReviewControllerTest: completar test vacío searchReviewsByListingId | [Nombre 4] | ✔ Listo |
| T-07 | Tests de seguridad: acceso sin auth → 302, acceso USER a ruta ADMIN → 403 | Equipo | ✔ Listo |
| T-08 | ListingRepositoryTest: search() con todos los filtros combinados | [Nombre 2] | ✔ Listo |
| T-09 | BookingRepositoryTest: findByGuestId, findListingByBookingId, findOwnerByBookingId, findReviewByBookingId | [Nombre 3] | ✔ Listo |
| T-10 | ReviewRepositoryTest: findByBookingId, findBookingByReviewId | [Nombre 4] | ✔ Listo |
| T-11 | MessageRepositoryTest: findByConversationId con distintos Sort | [Nombre 4] | ✔ Listo |
| T-12 | Configuración de Selenium (WebDriver, ChromeDriver, perfil Spring) | Equipo | ✔ Listo |
| T-13 | UI-01: Test Selenium — Registro e inicio de sesión | [Nombre 1] | ✔ Listo |
| T-14 | UI-02: Test Selenium — Búsqueda y filtrado de listings | [Nombre 2] | ✔ Listo |
| T-15 | UI-03: Test Selenium — Flujo completo de reserva (selección fechas → confirmación) | [Nombre 3] | ✔ Listo |
| T-16 | UI-04: Test Selenium — Crear y ver reseña | [Nombre 4] | ✔ Listo |
| T-17 | UI-05: Test Selenium — Enviar mensaje en conversación | [Nombre 4] | ✔ Listo |
| T-18 | UI-06: Test Selenium — Activar/desactivar listing (ROLE_ADMIN) | [Nombre 2] | ✔ Listo |

# 6. Inventario Completo de Tests

## 6.1 ControllerTestSuite (@SpringBootTest + @AutoConfigureMockMvc)

### AuthControllerTest — 5 de 5 tests ✔

| ID | Test | Endpoint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-A01 | GET /login devuelve vista auth/login + 200 | GET /login | ✔ OK |
| CT-A02 | POST /register exitoso → redirect /login + flash message | POST /register | ✔ OK |
| CT-A03 | POST /register — username duplicado → error + redirect /register | POST /register | ✔ OK |
| CT-A04 | POST /register — email duplicado → error + redirect /register | POST /register | ✔ OK |
| CT-A05 | POST /register — contraseñas no coinciden → error | POST /register | ✔ OK |

### ListingControllerTest + ListingControllerExtraTest — 18 de 18 tests ✔

| ID | Test | Endpoint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-L01 | GET /listings sin datos → lista vacía | GET /listings | ✔ OK |
| CT-L02 | GET /listings con 3 listings → lista 3 | GET /listings | ✔ OK |
| CT-L03 | GET /listings sin filtros → filtros null en modelo | GET /listings | ✔ OK |
| CT-L04 | GET /listings con params → filtros en modelo | GET /listings | ✔ OK |
| CT-L05 | Filtro minPrice=100 → solo 1 resultado | GET /listings?minPrice=100 | ✔ OK |
| CT-L06 | guests=0 se trata como null | GET /listings?guests=0 | ✔ OK |
| CT-L07 | nights=0 se trata como null | GET /listings?nights=0 | ✔ OK |
| CT-L08 | Filtros combinados tipo+precio+huéspedes → 2 resultados | GET /listings (combinado) | ✔ OK |
| CT-L09 | GET /listings/{id} → atributos correctos | GET /listings/{id} | ✔ OK |
| CT-L10 | GET /listings/9999 → 404 | GET /listings/9999 | ✔ OK |
| CT-L11 | POST /listings → crear listing (ADMIN) | POST /listings | ✔ OK |
| CT-L12 | POST /listings/toggle/{id} → activar/desactivar | POST /toggle/{id} | ✔ OK |

### BookingControllerTest — 8 de 8 tests ✔

| ID | Test | Endpoint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-B01 | GET /bookings → lista 3 bookings (⚠ sin @WithMockUser) | GET /bookings | ✔ OK |
| CT-B02 | GET /bookings/{id} → atributos booking y listing | GET /bookings/{id} | ✔ OK |
| CT-B03 | POST /bookings → crear con status PENDING y precio correcto | POST /bookings | ✔ OK |
| CT-B04 | POST /bookings/{id}/confirm → status CONFIRMED | POST /confirm | ✔ OK |
| CT-B05 | POST /bookings/{id}/cancel → status CANCELED | POST /cancel | ✔ OK |
| CT-B06 | POST /bookings/{id}/delete → elimina + flash message | POST /delete | ✔ OK |
| CT-B07 | GET /bookings/new/{listingId} → formulario de reserva | GET /new/{id} | ✔ OK |
| CT-B08 | GET /bookings con ROLE_ADMIN → ve todas · con ROLE_USER → solo las suyas | GET /bookings | ✔ OK |

### ReviewControllerTest — 6 de 6 tests ✔

| ID | Test | Endpoint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-R01 | GET /reviews → lista con reviews y bookings | GET /reviews | ✔ OK |
| CT-R02 | Review del setUp existe en repositorio | GET /reviews | ✔ OK |
| CT-R03 | POST /reviews → crea con rating, comment, verified=true, fecha hoy | POST /reviews | ✔ OK |
| CT-R04 | GET /listing/{id}/reviews → reviews del listing | GET /listing/{id}/reviews | ✔ OK |
| CT-R05 | GET /reviews/delete/{id} → redirect + flash message | GET /reviews/delete/{id} | ✔ OK |
| CT-R06 | GET /reviews/{id} → detalle de review (test vacío en código) | GET /reviews/{id} | ✔ OK |

### AmenityControllerTest — 3 de 3 tests ✔

| ID | Test | Endpoint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-AM01 | GET /amenity con 3 amenities → lista 3 | GET /amenity | ✔ OK |
| CT-AM02 | GET /amenity sin datos → lista vacía | GET /amenity | ✔ OK |
| CT-AM03 | GET /amenity/{id} → amenity correcto | GET /amenity/{id} | ✔ OK |

### ConversationControllerTest — 10 de 10 tests ✔

| ID | Test | Endpoint | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-C01 | GET /conversation/{id} → conversación correcta | GET /conversation/{id} | ✔ OK |
| CT-C02 | GET /conversation/{id} inexistente → redirect /bookings | GET /conversation/{id} | ✔ OK |
| CT-C03 | GET /conversation → lista 1 conversación | GET /conversation | ✔ OK |
| CT-C04 | POST .../send → guarda mensaje con contenido válido | POST .../send | ✔ OK |
| CT-C05 | POST .../send contenido vacío → no crea mensaje | POST .../send | ✔ OK |
| CT-C06 | POST .../edit → actualiza contenido del mensaje | POST .../edit | ✔ OK |
| CT-C07 | POST .../delete → elimina mensaje | POST .../delete | ✔ OK |
| CT-C08 | POST .../edit contenido vacío → no modifica | POST .../edit | ✔ OK |
| CT-C09 | POST .../edit usuario incorrecto → no modifica | POST .../edit | ✔ OK |
| CT-C10 | POST .../delete usuario incorrecto → no elimina | POST .../delete | ✔ OK |

### Tests de Seguridad — 4 de 4 tests ✔

| ID | Test | Escenario | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-S01 | Acceso sin autenticar a /bookings → 302 redirect a /login | Sin sesión | ✔ OK |
| CT-S02 | Acceso sin autenticar a /reviews/new/** → 302 redirect | Sin sesión | ✔ OK |
| CT-S03 | ROLE_USER accede a /listings/new → 403 Forbidden | @WithMockUser(roles=USER) | ✔ OK |
| CT-S04 | ROLE_USER accede a /amenity/delete/** → 403 Forbidden | @WithMockUser(roles=USER) | ✔ OK |

## 6.2 RepositoryTestsSuite (@DataJpaTest)

### UserRepositoryTest — 4 de 4 tests ✔

| ID | Test | Método | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-U01 | findByEmail → usuario encontrado | findByEmail(email) | ✔ OK |
| RT-U02 | findByEmail → Optional.empty() si no existe | findByEmail(noExiste) | ✔ OK |
| RT-U03 | existsByUsername → true y false | existsByUsername | ✔ OK |
| RT-U04 | existsByEmail → true y false | existsByEmail | ✔ OK |

### ListingRepositoryTest — 9 de 10 tests ✔

| ID | Test | Método | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-L01 | findByIsActiveTrue → solo activos (1 de 2) | findByIsActiveTrue() | ✔ OK |
| RT-L02 | findByIsActiveTrue → vacío si todos inactivos | findByIsActiveTrue() | ✔ OK |
| RT-L03 | findByIsActiveTrue → 2 activos de 3 | findByIsActiveTrue() | ✔ OK |
| RT-L04 | findByIsActiveTrueAndPricePerNightBetween → en rango | precio entre X e Y | ✔ OK |
| RT-L05 | findByIsActiveTrueAndPricePerNightBetween → vacío | sin coincidencias | ✔ OK |
| RT-L06 | findByIsActiveTrueAndPricePerNightBetween → 2 en rango | múltiples resultados | ✔ OK |
| RT-L07 | findByIsActiveTrueAndMaxGuestsGreaterThanEqual → activos con guests | guests >= N | ✔ OK |
| RT-L08 | findByIsActiveTrueAndMaxGuestsGreaterThanEqual → vacío | sin coincidencias | ✔ OK |
| RT-L09 | findByIsActiveTrueAndMaxGuestsGreaterThanEqual → varios | múltiples resultados | ✔ OK |
| RT-L10 | search() — query con todos los filtros combinados | search(type,min,max,guests,nights) | ✔ OK |

### BookingRepositoryTest — 4 de 8 tests ✔

| ID | Test | Método | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-B01 | findAll → 4 bookings | findAll() | ✔ OK |
| RT-B02 | Cálculo de totalPrice | días × pricePerNight | ✔ OK |
| RT-B03 | findByListingId → 2 bookings de casa1 | findByListingId(id) | ✔ OK |
| RT-B04 | findByListingIdAndStatus(CONFIRMED) → 1 resultado | findByListingIdAndStatus | ✔ OK |
| RT-B05 | findByGuestId → bookings de un usuario | findByGuestId(id) | ✔ OK |
| RT-B06 | findListingByBookingId → listing de una booking | findListingByBookingId(id) | ✔ OK |
| RT-B07 | findOwnerByBookingId → owner de una booking | findOwnerByBookingId(id) | ✔ OK |
| RT-B08 | findReviewByBookingId → review asociada | findReviewByBookingId(id) | ✔ OK |

### ReviewRepositoryTest — 8 de 10 tests ✔

| ID | Test | Método | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-R01 | findAll → 2 reviews | findAll() | ✔ OK |
| RT-R02 | findByVerifiedTrue → 1 verificada | findByVerifiedTrue() | ✔ OK |
| RT-R03 | findByRating(4) → 1 resultado | findByRating(4) | ✔ OK |
| RT-R04 | findByRatingBetween(2,5) → 1 | findByRatingBetween | ✔ OK |
| RT-R05 | findByVerifiedTrueAndRatingBetween(2,5) → 1 | combinado | ✔ OK |
| RT-R06 | findByCreationDateBetween → 2 | findByCreationDateBetween | ✔ OK |
| RT-R07 | findByVerifiedFalse → 1 | findByVerifiedFalse() | ✔ OK |
| RT-R08 | findByBooking_ListingId → 2 reviews del listing | findByBooking_ListingId(id) | ✔ OK |
| RT-R09 | findByBookingId → review de una booking | findByBookingId(id) | ✔ OK |
| RT-R10 | findBookingByReviewId | findBookingByReviewId(id) | ✔ OK |

### AmenityRepositoryTest — 5 de 5 tests ✔

| ID | Test | Método | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-AM01 | findAll → 4 amenities | findAll() | ✔ OK |
| RT-AM02 | findByName("Wifi") → correcto | findByName | ✔ OK |
| RT-AM03 | findByListing_Id → 2 por listing | findByListing_Id(id) | ✔ OK |
| RT-AM04 | findByNameContainingIgnoreCase → búsqueda parcial | búsqueda parcial | ✔ OK |
| RT-AM05 | findByNameAndListing_Id → positivo y negativo | combinado | ✔ OK |

### ConversationRepositoryTest — 3 de 3 tests ✔

| ID | Test | Método | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-CO01 | Conversación existe tras setUp | findAll() | ✔ OK |
| RT-CO02 | No se pueden guardar 2 conversaciones por booking | constraint OneToOne | ✔ OK |
| RT-CO03 | findByBookingId → conversación correcta | findByBookingId(id) | ✔ OK |

### MessageRepositoryTest — 9 de 10 tests ✔

| ID | Test | Método | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-M01 | countMessages → 3 | count() | ✔ OK |
| RT-M02 | findById → mensaje guardado | findById(id) | ✔ OK |
| RT-M03 | findAll → 3 mensajes | findAll() | ✔ OK |
| RT-M04 | findById id inexistente → empty | findById(999) | ✔ OK |
| RT-M05 | Update no cambia el id | save() actualización | ✔ OK |
| RT-M06 | deleteAll → 0 mensajes | deleteAll() | ✔ OK |
| RT-M07 | deleteById → elimina solo ese | deleteById(id) | ✔ OK |
| RT-M08 | save → persiste contenido | save() | ✔ OK |
| RT-M09 | findByConversationId con Sort → 3 mensajes | findByConversationId+Sort | ✔ OK |
| RT-M10 | findByConversationId con distintos Sort (asc/desc) | Sort múltiple | ✔ OK |

### AddonRepositoryTest — 1 de 1 tests ✔

| ID | Test | Método | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RT-AD01 | findByPrice(30.0) → 2 addons | findByPrice | ✔ OK |

## 6.3 Services (@ExtendWith(MockitoExtension.class))

| ID | Test | Método | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| SV-01 | registerOK → User con email, username, password encoded, ROLE_USER | register(validDTO) | ✔ OK |
| SV-02 | register → excepción si username duplicado | existsByUsername=true | ✔ OK |
| SV-03 | register → excepción si email duplicado | existsByEmail=true | ✔ OK |
| SV-04 | register → excepción si contraseñas no coinciden | password≠confirmed | ✔ OK |
| SV-05 | register → excepción si RGPD no aceptado | acceptRGPD=false | ✔ OK |

## 6.4 Selenium UI Tests — 27+ tests ✔

| ID | Test | Flujo cubierto | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-01 | Configuración de Selenium (ChromeDriver, @SpringBootTest(webEnvironment=RANDOM_PORT)) | Setup infraestructura | ✔ OK |
| UI-02 | Registro → Login → Redirección a /listings | auth/register + auth/login | ✔ OK |
| UI-03 | Buscar listings · usar filtros · ver resultados | listing/listing-list | ✔ OK |
| UI-04 | Ver detalle de listing → pulsar Reservar → completar formulario | listing-detail + booking-form | ✔ OK |
| UI-05 | Confirmar reserva → escribir reseña → verificar publicación | booking-detail + review-form | ✔ OK |
| UI-06 | Abrir conversación → enviar mensaje → verificar mensaje visible | conversation_detail | ✔ OK |
| UI-07 | Login como ADMIN → activar/desactivar listing → verificar badge | listing-list (ADMIN) | ✔ OK |

# 7. Puntos de Atención Técnica

| Punto | Descripción |
| --- | --- |
| @WithMockUser en BookingControllerTest | GET /bookings requiere autenticación. El test actual no la configura y puede estar fallando silenciosamente con Spring Security activo. Añadir @WithMockUser. |
| Constraints comentados en User | @Column(unique=true) y @Column(nullable=false) están comentados en username, email y role. Es posible registrar dos usuarios con el mismo email. Decidir si activarlos. |
| Relación Amenity→Listing (ManyToOne vs ManyToMany) | Actualmente cada amenity pertenece a UN listing. Para que el propietario seleccione amenities de un catálogo compartido se necesita @ManyToMany. Esto requiere refactorizar el modelo y los tests de Amenity. |
| Sender en ConversationController | Usa session.getAttribute("loggedInUser") con fallback a userRepository.findById(1L). Frágil para tests y producción. Reemplazar por SecurityContextHolder como en BookingController. |
| Campo host comentado en Booking | booking.host está comentado. La lógica de ROLE_HOST en BookingController es idéntica a ROLE_USER. Decidir si se implementa el rol de anfitrión. |
| registeredAt en tests de ListingRepository | @PrePersist solo se ejecuta al llamar a .save(). Al construir el objeto Listing en el setUp de un test @DataJpaTest, hay que llamar a listingRepository.save() antes de usarlo para que registeredAt no sea null. |
| Test vacío ReviewControllerTest.searchReviewsByListingId | El método existe pero no tiene aserciones. Completarlo o eliminarlo antes de la presentación. |
| Borrado de Listing. ¿Quién puede hacerlo? | Implementar borrado de Listing con control de acceso (ADMIN o propietario) |
| Borrado de Usuario y pantalla de perfil | Decidir si se implementa: (1) perfil de usuario con opción de borrar su propia cuenta, y/o (2) panel de administración con listado de usuarios y opción de borrado para ROLE_ADMIN. |
| Eliminar entity AddOn | No se incluye en este MVP la entidad Addon |
| Implementar Contraseñas Seguras | Listo |

# 8. Registro de Reuniones con Mentores

| Fecha | Temas tratados | Compromisos adquiridos | Próxima reunión |
| --- | --- | --- | --- |
| 22May2026 | Estado del proyecto. Solicitud de documentación y plan de trabajo. | Preparar este documento. | 5 de junio de 2026 |
| 2Jun2026 | Mentores dieron recomendaciones para la opción de filtros en Listing | Campos obligatorios Busqueda por mayor precio, más relevantes, más recientes | 12 de junio de 2026 |
| 12Jun2026 | Se mostró las nuevas funcionalidades de filtros | Se acordó realizar la demo en vivo de la presentación a los mentores | 25 de junio de 2026 (Presentación a los Mentores) |

# 9. Decisiones Técnicas del Equipo

| Decisión | Motivo | Fecha |
| --- | --- | --- |
| H2 en memoria para desarrollo y tests | Entorno simple sin BD externa. Fácil de resetear entre tests. | 22Abr2026 |
| @SpringBootTest + @AutoConfigureMockMvc para Controller tests | Se levanta el contexto completo con Spring Security real activo. | 15may2026 |
| @DataJpaTest para Repository tests | Solo levanta la capa JPA — más rápido y aislado. | 22Abr2026 |
| @ExtendWith(MockitoExtension.class) para Service tests | Sin contexto Spring — puro Mockito, ejecución instantánea. |  |
| Suites con @Suite + @SelectPackages | Permite ejecutar todos los tests de un tipo de golpe sin correr los demás. | 4May2026 |
| Form login (sesión HTTP) en lugar de JWT | La app es MVC con Thymeleaf, no una API REST. Sessions son lo correcto. | 15may2026 |
| @Profile("!test") en DataInitializers | Evita que los datos de ejemplo interfieran con las aserciones de los tests. | 15Maty2026 |
| Se elimina la entidad @Addon | No se considera para el MVP por reasignación de responsabilidades. | 8Jun2026 |

Documento final — Junio 2026 · openHouse · Grupo 3 · certidevs/g3_testing

# 10. Roadmap — Mejoras Futuras

El proyecto openHouse concluye su fase formativa con una base sólida y funcional. A continuación se identifican las líneas de evolución natural de la plataforma para una versión productiva.

| Mejora | Prioridad | Área | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Doble Factor de Autenticación (2FA) | Alta | Seguridad | Implementar TOTP (Google Authenticator / Authy) o verificación por SMS/email. Spring Security 6 ofrece soporte nativo para MFA. Incrementa la seguridad de cuentas de anfitriónes y administradores. |
| Sistema de Notificaciones | Alta | UX | Notificaciones en tiempo real (WebSocket) y por email (Spring Mail) para eventos clave: nueva reserva, confirmación, cancelación, nuevo mensaje, nueva reseña. |
| Geolocalización de Listings | Media | Funcionalidad | Añadir campos lat/lng al modelo (ya planificados). Integrar mapa interactivo con Leaflet.js o Google Maps. Búsqueda por proximidad geográfica con Haversine en JPQL. |
| Verificación de Identidad de Anfitriónes | Alta | Confianza | Flujo KYC para usuarios ROLE_HOST: subida de documento de identidad, validación por ADMIN o servicio externo (Stripe Identity, Veriff). Badge de anfitrión verificado en listings. |
| Despliegue en la nube con BD PostgreSQL | Alta | Infraestructura | Migrar de H2 en memoria a PostgreSQL en producción (Railway, Render, AWS RDS). Configurar perfiles Spring con variables de entorno. Dockerizar la aplicación. |
| Listings Premium | Media | Monetización | Tier de publicación premium: mayor visibilidad, fotos adicionales, etiqueta destacada. Gestión de suscripciones con Stripe Billing. Panel de anfitrión con métricas. |
| Posicionamiento Pagado | Media | Monetización | Listings patrocinados en posiciones destacadas durante un período pagado. Dashboard de campañas con métricas de impresiones y clics. Integración con pasarela de pago. |
| App de Escritorio para Administrador | Baja | Gestión | App multiplataforma (JavaFX o Electron) para gestión avanzada: panel de usuarios, moderación de listings, visualización de métricas y reportes sin acceso al sistema web principal. |
| Aplicación Móvil | Baja | Expansión | App nativa o híbrida (React Native / Flutter) que consume una API REST. Permite a huéspedes reservar desde el móvil y a anfitriónes gestionar sus listings y mensajes. |
| Panel de Analytics | Baja | Inteligencia | Dashboard con métricas clave para ADMIN: reservas por período, ingresos, listings más visitados, tasa de ocupación, valoración media. Integración con Chart.js sobre datos de la BD. |